Projektphase 3: Planen Entwerfen Ausführen

Risiken im Projekt

#### Risiken gehören zum Projekt

|  | Risiken gehören zum Alltag in Projekten. Auch bei einem noch so gut geplanten und geführten Projekt werden kleinere oder grössere Störungen im Projektablauf eintreten. So kann es passieren, dass die Vorführung des Videos platzt, weil 5 Minuten vor dem Event das in der Aula bereit gestellte Videogerät den Geist aufgibt. Oder das Video wird nicht fertig, weil wichtige Personen, die man aufnehmen wollte, im gefragten Zeitraum in den Ferien weilen. Oder das Bandmaterial kommt auf ungeklärte Weise abhanden... |
| --- | --- |

Typische Risiken:

- der Unterschätzung des Aufwandes von Arbeiten

- dem Vergessen wichtiger Arbeiten

- dem Fehlen von Wissen und Erfahrung

- fehlender Kommunikation zwischen den Projektbeteiligten

- dem Ausfall von Personen oder auch Geräten.

Welche Ereignisse können eintreten, die den Projektverlauf erheblich stören oder gar das

Erreichen der Projektziele in Frage stellen können?

Welches sind die konkreten Auswirkungen dieser Ereignisse?

Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie eintreten?

Welche Gegenmassnahmen können ergriffen werden, und sind diese Massnahmen in Bezug

auf den Aufwand und den Nutzen auch gerechtfertigt?

#### Risiken übersichtlich festhalten und bewerten: Das Risikoformular

| Status | Risiko | Auswirkung | Wahrscheinlichkeit | Massnahmen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| einplanen | Videogerät steigt aus | gross | klein | Ersatzgerät bereit stellen |
| erledigt | Zu filmende Personen sind nicht verfügbar | mittel | mittel | frühzeitig abklären, planen und verbindliche Termine vereinbaren |
| Sichergestellt | Bandmaterial geht verloren | gross | klein | Sicherungskopien machen |
| einplanen | Video kommt nicht gut an | mittel | mittel | Frühzeitige Testvorführung vor ausgewählten Personen mit Möglichkeit, noch Korrekturen anzubringen |
| Keine Massnahme | Kopiergerät steigt aus beim kopieren der Unterlagen | klein | klein | wenn diese Tätigkeit frühzeitig eingeplant ist, kann jederzeit Ersatz gefunden werden |
|  | ... |  |  |  |